## План действий по созданию, запуску и первичной раскрутке сайта

- „производство износостойких надувных матрасов для туристов и любителей отдыха на природе “

### Этап 1. Подготовительный

- Сбор информации от заказчика:

  - уточнение целей сайта (продажи, информирование, сбор заявок);

  - получение полного ассортимента товаров с фото, ценами, описаниями;

  - сбор информации об офлайн-точке (адрес, режим работы, контакты);

  - определение целевой аудитории (туристы, кемперы, любители пикников и т. д.);

  - анализ конкурентов (3–5 сайтов в той же нише);

  - согласование бюджета и сроков.

- Разработка технического задания:

  - структура сайта (главная, каталог, карточки товаров, о компании, контакты);

  - функциональные требования (корзина, форма заказа, поиск, фильтрация);

  - дизайн-концепция (стиль, цветовая гамма, шрифты);

  - требования к SEO (ключевые слова, метатеги);

  - технические требования (адаптивность, скорость загрузки).

- Выбор платформы и хостинга:

  - CMS;

  - хостинг с учётом нагрузки и бюджета;

  - доменное имя

### Этап 2. Разработка

- Дизайн:

  - создание макета главной страницы и типовых страниц;

  - утверждение дизайна с заказчиком;

  - разработка адаптивных версий для мобильных устройств.

- Вёрстка и программирование:

  - вёрстка макетов;

  - интеграция с CMS;

  - настройка функционала (каталог, корзина, оплата, доставка);

  - подключение необходимых плагинов (SEO, аналитика, чат).

- Наполнение контентом:

  - размещение текстов (о компании, описание товаров, блог);

  - загрузка фото и видео товаров;

  - заполнение метатегов (title, description) для каждой страницы;

  - добавление информации об офлайн-точке с картой.

- Тестирование:

  - проверка работоспособности всех функций;

  - тестирование на разных устройствах и браузерах;

  - исправление ошибок и багов

- Этап 3. Запуск

- Финальная проверка:

  - тест форм обратной связи и корзины;

  - проверка корректности отображения цен и наличия товаров;

  - оценка скорости загрузки страниц.

- Перенос на основной хостинг:

  - перенос сайта с тестового сервера;

  - привязка домена;

  - настройка DNS-записей.

- Подключение сервисов:

- Яндекс Метрика и Google Analytics (настройка отслеживания поведения пользователей, целей и конверсий);

- Яндекс Вебмастер:

  - добавление сайта в сервис (ввод URL и подтверждение прав собственности одним из способов: через HTML-файл в корне сайта, метатег в блоке <head> главной страницы или DNS-запись);

  - проверка состояния сайта с точки зрения индексации;

  - отправка карты сайта (sitemap.xml) для ускорения индексации страниц;

  - мониторинг ошибок индексирования и их устранение;

  - использование инструмента «Переобход страниц» для приоритетной индексации новых или обновлённых страниц (до 10 страниц в день);

  - настройка привязки к Яндекс Метрике для синхронизации данных аналитики и SEO-показателей;

- Google Search Console:

  - добавление сайта в сервис (выбор типа ресурса — «Доменный» или «С префиксом URL» — и подтверждение прав одним из доступных способов: HTML-файл, метатег, DNS-запись, счётчик Google Analytics или диспетчер тегов Google);

  - отправка карты сайта (sitemap.xml) и проверка её обработки;

  - анализ индексации страниц, выявление и устранение ошибок сканирования;

  - просмотр данных о поисковых запросах, показах и кликах;

  - запрос переиндексации отдельных страниц через раздел «Сканирование» → «Запросить индексирование»;

- Официальный запуск:

  - открытие доступа к сайту;

  - уведомление заказчика и заинтересованных лиц.

### Первичная раскрутка

- SEO-оптимизация:

  - составление семантического ядра (ключевые запросы про надувные матрасы);

  - оптимизация контента под ключевые слова;

  - внутренняя перелинковка;

  - регистрация в Яндекс Справочнике и Google My Business (с привязкой к офлайн-точке).

- Контекстная реклама:

  - запуск кампаний в Яндекс Директе и Google Ads;

  - таргетинг по гео (регион офлайн-точки + соседние города);

  - объявления с УТП («Надувные матрасы для туризма — прочные, лёгкие, гарантия 2 года»).

- Продвижение в соцсетях:

  - создание страниц в VK, Telegram, Дзен;

  - публикация полезного контента (как выбрать матрас, сравнение моделей, советы туристам);

  - конкурсы и розыгрыши для привлечения подписчиков.

- Локальное продвижение:

  - размещение на картах (Яндекс Карты, 2ГИС);

  - отзывы от первых клиентов;

  - сотрудничество с местными турклубами и магазинами снаряжения.